**Team meeting**

**Team1-BaSyx-ConceptDescription-Manager**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meeting Type** | Weekly |
| **Datum/Zeit:** | 11.10.2025 / 11:30-12:00Uhr |
| **Moderator:** | Anna |
| **Protokoll:** | Lütfi |
| **Teilnehmende:** | Anna, Chris, Niklas, Priyanshu, Lütfi |
| **Abwesend (entschuldigt):** | - |

# 1) Agenda (Zeitlicher Ablauf)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | Thema | Timebox (min) |
| 1 | Wie weit wir mit unseren Aufgaben gekommen sind | 15 min |
| 2 | Aufgabenverteilung bis zum nächsten Meeting | 15min |
| 3 |  |  |

# 2) Rückblick letzte Woche (Outcomes)

Generell das verstehen des ganzes Projektes ist uns allen schwer gefallen und es wird deswegen mehr Zeit benötigt. (IEC)

Niklas und Chris müssen noch Pflichtenheft machen, es hat zeitlich nicht mehr gereicht.

Offene/verschobene Aufgaben: *… (inkl. Grund)*

# 3) Entscheidungen (Decision Log)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | Entscheidung | Begründung/Alternativen | Owner |
| 1 | Lastenhaft von Niklas übernommen | Krankmeldung und Nachklausuren | PL/PM |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

# 4) Aufgabenverteilung bis zum nächsten Meeting

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Aufgabe | Status | Deadline | Owner |
| 1 | Projekt richtig verstehen und bei hilfreichen Infos in die gruppe schicken | offen | - | ALLE |
| 2 | Pflichtenheft schreiben | offen | 18.10.2025 | SA/PM |
| 3 | Termin mit Dozent finden | offen | 19.10.2025 | PL |
| 4 |  | offen |  |  |
| 5 |  | offen |  |  |

# 5) Risiken & Blocker

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bereich | Risiko/Blocker | Auswirkung | Nächster Schritt | Owner |
| Architektur/DevOps |  |  |  |  |
| Architektur/DevOps |  |  |  |  |

# 6) Themen-Notizen (Inklusive kurzer beschreibung)

* Rückblick letzter Woche
* Der kurze Zeitraum für dieses Semester wurde von PL noch mal angesprochen das wir ca. 4 Wochen noch haben

# 7) Parking Lot (nicht heute, aber merken)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thema | Geplanter Slot | Owner |
| Zusammensetzen von Chris und Priyanshu | In den kommenden Wochen | SA/TM |
|  |  |  |
|  |  |  |

# 8) Nächstes Treffen

|  |  |
| --- | --- |
| Datum/Zeit | 18.10.2025 / 11:00Uhr |